屯昌县生态环境局文件

屯昌超群橡胶贸易有限公司环保问题整改工作方案

根据海南省生态环境保护百日大督察第一批交办问题，就屯昌超群橡胶贸易有限公司环保问题，我县在深入调查研究的基础上，制订本整改方案。

一、基本情况

屯昌超群橡胶贸易有限公司（海南省中部屯昌地区民营天然橡胶集中初加工项目）位于屯昌县腾寨三柏岭，设计规模为年产标胶8000吨、浓缩乳胶（折合干胶）7000吨、胶清胶1000吨。该建设项目于2008年12月取得环评批复，于2015年7月通过环保验收。经海南省生态环境保护百日大督察发现，厂区内臭气熏天、污水横流，工人缺少必要劳保用品，环保在线监测设施4台机器，其中2台损坏、2台显示数据超标等问题。

二、整改目标

按照县委县政府提出的坚决处置到位、依法处理到位、依规追责到位、整改到位、公开接受监督到位和完善长效机制到位等“六个到位”要求，建立台账，依次进行整改，确保处置到位。按照科学分析，源头处置，依法依规，落实责任，全面清理，消除影响，完善监管，常态长效的原则，对屯昌超群橡胶贸易有限公司存在的环保问题进行整改，达到环保要求；加强监管，形成常态化监督管理的工作机制的目标。

三、整改措施

（一）坚决现场处置到位。

1.县生态环境局责令该厂全面进行环境卫生整治。落实好工人的卫生防护措施。（整改期限：2020年8月7日前）

2.县生态环境局责令该厂按规定为工作人员配备劳保用品。（整改期限：2020年8月底前）

3.县生态环境局责令该厂按技术规范和规定做好废水在线监控的运维，确保在线监控正常运行。（整改期限：2020年8月底前完成，并长期坚持）

（二）依法处理到位。

县环境监测站对该厂的臭气进行检测。县生态环境局联合县综合执法局对该厂进行全面检查，对违法行为进行依法查处。（整改期限：长期坚持）

（三）依规追责到位。

全面落实“党政同责、一岗双责”制度，对屯昌超群橡胶贸易有限公司存在的环保问题未按时处置到位的，由县纪委监委深入调查核实，依法依规严肃、精准、有效问责，严格落实通报约谈机制，严肃追究相关责任单位和责任人的责任。（完成时限：长期坚持）

（四）整改到位。

县生态环境局联合县综合执法局对该厂进行“回头看”全面检查，对违法行为进行依法查处。（整改期限：2020年10月底前）

（五）公开接受监督到位。

按照环保整改工作要求，在取得阶段成果和最终成果的时候向举报者直接反馈，并通过政府网站及时向社会公开，接受群众监督，推动整改。（完成时限：长期坚持）

（六）完善长效机制到位。

一是举一反三，县生态环境局联合南坤镇、县综合执法局对盛都橡胶厂、中坤橡胶厂进行全面排查整治，发现类似问题及时一并进行整改。二是完善群众举报环保问题受理督办机制。完善《屯昌县生态环境问题线索管理暂行规定》、《屯昌县环境违法行为举报奖励暂行办法》，不定期梳理“12345”、“12369”平台、群众信访举报中反映强烈的生态环境问题，建立管理台账，按照生态环境保护职责分工将群众诉求分派至有关部门核查落实，抓早抓小，把问题解决在日常。（完成时限：长期坚持）

四、强化组织领导

该存在问题在屯昌县生态环境保护督察整改工作领导小组的领导下开展工作。各相关部门按职责进行分工协作，紧密配合，层层传导压力、层层压实责任、层层抓好落实，确保屯昌超群橡胶贸易有限公司存在的环保问题整改到位。