屯昌县乌坡镇2023年资金项目

绩效自评报告

—、基本情况

2023年度整村推进项目(含往年项目)建设项目共安排558万元用于实施乌坡镇7个2023年度乡村振兴基础设施项目及35个往年基础设施项目，涉及白毛坡、从良、岭头、南东、玖耐、乌石坡、青梯、坡心、村仔、美华等10个村委会。其中从良村委会往年建设项目1个；岭头村委会2023年建设项目1个，往年建设项目1个；南东村委会2023年建设项目1个，往年建设项目2个；玖耐村委会2023年建设项目1个，往年建设项目3个；乌石坡村委会2023年建设项目2个，往年建设项目12个；青梯村委会往年建设项目3个；坡心村委会往年建设项目3个；鸭塘村委会2023年建设项目1个；村仔村委会往年建设项目1个；美华村委会往年建设项目2个；白毛坡2023年建设项目1个，往年建设项目7个。

二、绩效自评工作开展情况

为做好财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评工作，制定《财政支出项目绩效绩效评价工作方案》，成立绩效评价工作小组，落实工作责任。严格按照文件要求，结合我镇2022年乡村振兴基础设施项目建设情况，根据设立的3个一级指标，6个二级指标，9个三级指标，开展自查自评工作。

三、综合评价结论

通过对乌坡镇2022年乡村振兴基础设施项目及往年基础设施建设项目的年度指标值的完成情况进行自评，大多数指标的全年实际值都满足了年度指标值，资金投入成效明显。我镇2023年乡村振兴基础设施项目绩效目标的自评得分为95分，往年基础设施建设项目绩效目标的自评得分为95分。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金625.036327万，其中财政资金625.036327万元。(包含前期工作经费)

2.项目资金执行情况分析。

项目资金实际支出570.574266万元，执行率为91.29%，涉及11个村委会，共35个项目。

3.项目资金管理情况分析。

根据《海南省扶贫工作办公室  海南省财政厅关于印发<关于完善衔接资金项目公告公示制度实施办法>的通知》（琼扶办发〔2018〕184号）和《海南省财政厅、海南省扶贫工作办公室、海南省发展和改革委员会关于做好扶贫项目资金绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕1114号）等有关规定，我镇认真落实项目资金公示公告制度，通过便于群众知晓、理解和监督的形式，对所实施的整村推进项目资金和项目信息内容全部进行了公示公告，主动接受广大干部群众和新闻媒体的监督，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高资金使用效益。

(二)项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)项目完成数量。

我镇2023年基础设施项目7个基础设施项目均已达到80%进度，其中南东村提升工程达到100%。往年基础设施项目35个已全部完成，完成率100%。

(2)项目完成质量。

我镇乡村振兴基础项目建设严格落实工程建设质量责任制，按照有关行业规划和技术要求及建设标准，精心组织好项目实施。同时，切实加大项目实施和资金使用的监督检查力度，严把工程建设质量关，经初步认定，所有已实施的工程质量均达标。

(3)项目实施进度。

截至2023年底，在我镇实施的7个2023年乡村振兴基础设施项目6个达到80%，1个达到100%。往年基础设施项目35个已全部竣工，项目竣工率为85.71%。

(4)项目成本节约情况。

2023年度，我镇严格控制各项成本，参考收费标准，采取邀标形式，依据三方报价价低原则，选中报价最低单位为中标单位，降低项目实施成本。

2.效益指标完成情况分析。

(1)项目预期目标完成程度。

项目实施共完成新增道路硬化超过10000米；新增挡土墙超过500米，自来水管网超过800米，已完成大部分项目预期绩效目标。

(2)项目实施的社会效益分析。

我镇实施整村推进基础设施建设项目，受益建档立卡脱贫人口数超过1500人。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对服务对象满意度对象的调查，受益脱贫人口满意度达95%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未达成的主要原因是工程根据项目实施地的实际情况与资金安排调整了建设内容，但上报的绩效目标未及时更改。下一步我镇将根据基础设施建设情况及时调整绩效目标。确保衔接资金的支出与使用合理高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在镇政府公开栏处公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

我镇2023年度乡村振兴基础设施项目(含往年项目)的实施虽然取得了一定成效，但是个别项目痕迹资料管理、以及目标达成情况有待进一步提升和完善。针对存在的问题，今后工作应进一步加强项目监管，对存在的问题及时进行整改。

八、其他需说明的问题。

无

附：乌坡镇衔接资金项目绩效目标自评表

屯昌县乌坡镇人民政府

2024年3月7日